# 七宗罪项目架构

这份文档用于程序分工与联调：明确哪些模块要做、数据由谁维护、一次操作如何完成，以及如何按 User Stories 验收

# 1 本期交付边界

| 项目 | 本期要求 |
| --- | --- |
| 存档 | 仅本机、一个最新日档；仅游戏内跨自然日保存进度。取消手动保存、多槽、最近七日历史档、云同步与跨设备读档。 |
| 重进 | 首日无日档：从零进度重新开局，允许新地图。已有日档：恢复最近日界，保留档内地图；当天未保存进度回退。 |
| 地图 | 新局 T=0 一次生成完整节点、道路与连接；之后只改变显示、解锁和完成记录，不再生成或修改图结构。 |
| 原罪 | 首批总计 3–5 个，包含懒惰；懒惰固定首位、难度最低并承担教学，其余同档难度。七个原罪的全量内容延后。 |
| 其他内容 | 三类小怪、独立最终首领、装备道具、三种休整、事件选择及诅咒转美德继续保留；12 把武器与 6 种道具仍按 GDD 配置。 |

可以先完成懒惰加两个随机原罪的可通关版本，稳定后再扩展到3-4个Boss。独立最终首领不计入这 3–5 个原罪。不同原罪复用战斗流程，区别放在行动循环、弱点和对应效果配置中。

最终条件沿用 GDD 5.5：T≥87，或原罪击杀数≥6，首次满足后开启最终首领与初测 12 单位倒计时。首批原罪不足六个，因此本期由时间条件提供可达入口；不把“击败全部 3–5 个”自动改作提前触发条件。如果demo版本希望提前触发，需要另改击杀阈值。

# 2 五个模块怎样协作

## 2.1 Unity 中的组织

推荐一个 Main 主场景，挂载流程入口；村庄、地图、事件、战斗、结算使用可独立编辑的 Prefab 或面板。程序分别维护各自面板与功能脚本，集成时只接引用，减少多人同时修改主场景。

界面接收输入并显示结果；规则计算放在普通 C# 类中。模块用直接方法调用和结果回调连接，当前规模无需引入服务框架、通用消息总线或数据库。模块是职责分组，不要求每行需求都建立一个 Manager。

玩家输入 → 对应界面 → 单局流程
单局流程 → 地图探索 / 战斗 / 村庄事件 → 操作结果
操作结果 → 统一提交 → 世界时间与状态更新 → 界面刷新
跨自然日 → 本地存档；继续游戏 → 恢复单局状态
所有模块读取配置；存档只保存数据与内容编号

## 2.2 模块职责与交付范围

| 模块 | 负责的事情 | 交接边界 |
| --- | --- | --- |
| M1 单局流程与世界结算 | 新局、继续、界面切换；提交操作结果；时间、罪恶、原罪激活、终局与跨日保存请求。 | 持有唯一 RunState；由这里决定结果何时写入、何时推进世界及结束本局。 |
| M2 地图探索 | 开局生成和验证完整图；节点显示、解锁、移动条件与内容入口。 | 交付固定 MapLayout 和节点操作请求；不自行发战利品、推进日期或写档。 |
| M3 战斗 | 回合行动、伤害、决心、状态、弱点破防、敌人循环和战斗表现。 | 接收玩家快照与遭遇配置，返回一次 BattleResult；战斗轮数不推进世界时间。 |
| M4 村庄与事件 | 商店、背包、装备、休整入口、村内事件池、问号、选项结果及内容界面。 | 校验操作，给出结果、耗时和后续遭遇；不直接改地图结构或写档。 |
| M5 本地存档 | 一个日档的写入、读取、校验和错误反馈。 | 只接受稳定日界快照；不重跑世界结算，不生成地图，不执行奖励。 |

配置由各功能负责人维护，界面跟随对应功能交付。M1 负责串联，避免地图、战斗和事件分别维护一套生命、时间或 Boss 击杀数。

# 3 数据归属与最小交接

## 3.1 只保留四类数据

| 数据 | 内容 | 生命周期 |
| --- | --- | --- |
| 配置 Config | 武器、道具、敌人、状态、事件、地图模板、原罪池、世界参数；内容都有稳定 ID。 | 项目内 ScriptableObject；运行时只读，测试数值在这里改。 |
| 固定地图 MapLayout | 节点、边、类型、内容 ID、原罪顺序、预定遭遇阶段、问号预抽结果、最终节点位置。 | 新局生成一次；日档保存完整结果，继续时直接恢复。 |
| 单局状态 RunState | 角色资源、T、当前位置、节点可见／完成记录、原罪激活／击杀与效果、库存、事件及待领奖、随机状态。 | 游玩中更新；每个日界整体形成快照。 |
| 战斗临时状态 BattleState | 本轮顺序、敌人生命、状态层数、保护期、当前行动和演出进度。 | 进入战斗建立，结束后返回结果并销毁；不写日档。 |

RunState 持有固定地图引用及动态进度，快照中只保存一份地图数据。UI 对象、Prefab 引用和动画播放进度不入档；保存内容 ID，读档后重新绑定配置和界面。运行中不修改共享配置资产。

## 3.2 四个交接约定

| 交接 | 最少传递的信息 | 接收方负责 |
| --- | --- | --- |
| 节点进入 | 节点 ID、内容 ID、来源位置、后续入口 | M1 校验移动，付时后进入相应内容。 |
| 战斗开始与返回 | 开始：玩家快照、固定遭遇、整局效果、随机状态、返回来源；返回：胜败、剩余资源、知识变化、击杀、奖励及更新后的随机状态。 | M3 不改世界；M1 只提交一次结果。失败立即结算；胜利支付 1 单位后判终局。 |
| 事件／补给操作 | 操作 ID、资源变化、完成标记、耗时、后续遭遇与来源 | M1 校验后提交；M4 不在关闭面板或重进界面时再次执行选项。 |
| 日界保存与恢复 | 版本、本局 ID、完整固定图、单局进度、必要的未完成操作 | M5 写入或读出；M1 恢复后继续剩余步骤。 |

提交按钮在处理期间锁定；节点清空、事件完成、击杀和领奖记录用于阻止重复提交。保留当前操作 ID 与结果已提交标记即可，不建立完整操作历史或通用事务系统。

# 4 日存档与重进流程

## 4.1 何时产生唯一日档

自然日指游戏内早晨、下午、夜间三单位，不读取设备日期。T 从 0 起算；内部日序索引 floor(T÷3) 从 0 开始，对应 GDD 界面的第 1 天。“第 0 天开局”在实现中指 T=0 的初始化，GDD 第 30 天仍为 T=87。

第一份日档在 T 从 2 推进至 3 后产生，保存新一天开始的状态；界面提示“已保存，可从第 2 天早晨继续”。以后每跨日覆盖同一个文件。退出、暂停、关面板、战斗中和当日任意时点都不新增进度存档。

提交本次结果一次；战斗失败直接进入失败结算
每单位：T+1 → 扣已有倒计时 → 更新罪恶与激活
更新事件与跨日库存 → 判死亡 / 最终胜利 / 超时
仍在局内：检查最终首次触发（触发单位不扣倒计时）
若仍在游玩且跨日：写入唯一日档
然后执行剩余耗时或进入待触发的节点内容

方案建议：死亡、超时和通关不覆盖已有日档；结算页可回最近日档重试，或主动新开局。终局发生在日界时也保留上一份可继续的日档，避免继续按钮载入一个已经结束的状态。

## 4.2 新局与继续的区别

| 情况 | 处理结果 |
| --- | --- |
| 没有日档，首日退出后重进 | 重新开始开局准备，资源与教学进度重置，允许重新生成地图与原罪顺序；没有开局缓存或额外存档。 |
| 存在日档，退出后重进 | 继续按钮载入最近日界；使用档内完整图、原罪顺序与进度，不调用地图生成器。 |
| 主动选择新游戏 | 提示旧进度将被替换；生成并校验新图成功后使旧日档失效，再开始新局，防止首日退出误回上一局。 |
| 日档损坏或版本不兼容 | 提示无法继续，并提供新游戏入口；不把无效数据当作正常进度。 |

只有“主动新局”及“首日无日档重进”会重新生成地图。已有日档的继续、回村、战斗胜利和跨日都沿用当前固定图。

## 4.3 日界仍可能有未完成操作

取消手动保存后，跨日事件和移动仍需要少量恢复字段：操作类型、来源节点／事件、已选结果、结果是否已提交、剩余时间、下一步入口。只记录正在跨日处理的操作，不保存所有 UI 状态。

例一：T=2 开始耗时 2 的事件。结果只提交一次；T=3 保存时剩余 1 单位。读档后只付剩余 1 单位，不再次发奖或治疗。

例二：移动使 T 从 2 到 3，目标是战斗节点。先记已抵达和“待进入该节点”，再存日档，随后开战；读档后仍进入该战斗，不能把节点视为已清空。

例三：多单位休整跨日。原地恢复按单位记录；旅馆已一次回满则不重复回满。超时或死亡停止剩余步骤。

恢复日档不重新补货、不重新抽当单位村内事件、不重复激活原罪。日界以后尚未保存的选择、战斗和消耗可以被回退；这是按日重试的预期行为。

## 4.4 本地文件实现

推荐将普通可序列化数据写为 JSON，正式路径为 Application.persistentDataPath 下的 latest.json。使用 JsonUtility 时用字段和列表保存 ID 记录，避免直接序列化 Dictionary；配置用 ScriptableObject，进度另存文件。

文件至少包含 SaveVersion、ContentVersion、本局 ID、T、固定图、RunState 及必要的 PendingAction。GDD 四类随机状态随档保存；已有节点与事件结果直接恢复，不靠重放重新抽取。无需为这些字段建立独立存档平台。

写入时先完成同目录临时文件并验证，再在目标平台安全替换 latest.json；玩家始终只有一份可继续的日档。写入失败保留上一份有效档并显示“保存失败”；首次保存失败则明确尚无可继续进度。不增加云端、手动备份槽或跨版本迁移功能。

# 5 固定地图与原罪内容

## 5.1 开局生成完整结果

一次生成包括全图节点、道路、内容分配、原罪顺序和最终首领位置。在模板约束内随机生成节点与连接，再填本期启用内容，验证后一次提交。保留连通与村外度数检查；删除运行中新增扇区、按新增节点计算容量及最终节点现场创建。

地图规模从模板读取，不再固定写死“七扇区、七问号、37 节点”。方案建议每个本局原罪配置一个对应区域；三处营地继续保留并在生成时确定位置。所有节点物理上有路回村，初期界面只显示已解锁部分。

生成必须通过：全图连通；村外度数满足模板限制；教学路径可达；原罪不重复且第一位是懒惰；存在最终入口；三处营地与内容 ID 有效。随机道路只在生成阶段计算；失败用同一阶段的合法模板重试，运行中无需每步重验整张图。

## 5.2 解锁只改进度

方案建议采用“完成当前节点后解锁相邻节点”。村庄视为已完成；战斗胜利、事件选定结算、营地使用或选择离开完成该节点，空节点到达即完成。离开营地只完成探索解锁，不消耗休整次数，之后仍可回访使用。未选事件可返回已解锁道路；关闭面板不算完成。

普通节点由相邻进度开放；原罪节点同时要求对应原罪已激活。最终节点预先直连村庄，但只有 FinalTriggered 成立才显示和开放，不能随村庄完成提前解锁。未解锁区域的节点内容及通向该区域的道路均隐藏。已解锁节点可沿合法道路回访，内容完成记录不重置。

为保证教学先发生，方案建议：开局固定激活懒惰；其余原罪在懒惰击败后才允许依次激活。罪恶在教学期间最多累积到满槽，懒惰击败后随下一次统一结算检查；每单位最多激活一个。此门槛与“完成节点后解锁”一起由策划锁定。

旧“修桥新增道路”与固定图冲突，本期取消动态加边。若保留断桥文案，需改写成资源事件或预设道路的进度解锁；是否采用该文案分支另行定案，程序不保留运行中加边接口。

## 5.3 Boss 清单与难度

首批启用清单总数 N 为 3–5，包含懒惰。方案建议每局使用当前启用清单，开局固定懒惰为首位，其他原罪洗牌后逐一分配到预设位置；若以后只抽其中一部分，再增加单局数量配置。本期不把最终首领混入该池。

罪恶满槽只激活下一个预设原罪并施加诅咒，不再随机造图。全部本局原罪已激活后停止自然罪恶增长；每个原罪只激活一次，击败只转化一次美德。贪婪等未纳入本局时，对应专属条件事件不进入候选池。

其他原罪共用同一难度预算，不随随机出场顺序再套成长倍率；每只配置生命、优先值、伤害关系、破防阈值、行动循环及一对诅咒／美德。懒惰使用更低预算并复用正式战斗教学，替代旧小怪完整教学链；可以保留短操作提示。

小怪阶段需要同步改表。原来的“0–2／3–5／6–7 个原罪已出现”不适合当前数量，也不能在 T=0 给全图都填早期怪。方案建议在地图模板上标注早／中／后期区域，开局按区域阶段预抽遭遇，沿用三类小怪及组合规则；激活和读档不再改变已分配阶段。区域阶段与分布由策划填写。

# 6 保留规则与故事任务的对应

战斗继续复用 GDD 第 2 章：五类行动、四种伤害、决心与提灯、多段混合伤害、破防保护、九种状态及最终首领阶段。黑死病仅作背景，不设疫情数值条；事件保留不同立场，不追加固定善恶人格。装备、商店、三种休整继续使用现有配置。

下表替换旧任务中的冲突要求。T01、T07–26 的既有规则主体、T29–30、T34、T38 继续保留，其中跨日及接口按本架构接入；其余变更见下表。对应编号不是已完成状态。

| 原故事与功能 | 原任务 | 本次交付或调整 |
| --- | --- | --- |
| US01 F01 | T03 | 懒惰固定首个 Boss 并完成教学；不再另做一套完整小怪教学。 |
| US02、US08 F02 | T04–06 | T05 一次生成全图，T06 在开局验证；T04 控制相邻解锁、移动与内容入口。 |
| US08、US12 F11 | T35–36 | 激活预设原罪；实现本期 3–5 对诅咒／美德。删除运行中扇区生成。 |
| US01、US08、US13 F09 | T27–28 | 三类小怪按预设区域阶段配置；原罪只交付 3–5 个，包含懒惰，其他同档难度。 |
| US14 F12 | T37 | 最终节点开局预设，触发时开放；遵照 GDD 的时间／击杀条件，首批验证时间路径。 |
| US02、US04–07、US15 F10 | T31–33 | 问号数量随模板；保留预抽结果、事件进度、强化及待领取。T33 删除动态修桥加边。 |
| US02、US06、US08、US13、US15–16 F13 | T39、T41–42 | 固定图与随机状态入档；T41 改为单个最新日档；T42 改为日界恢复及剩余操作续接。 |
| US15–16 F13 | T40 | 删除手动存档任务和按钮。字段定义并入 T41，删除多槽及七日历史档要求。 |
| US01、US15–16 F01、F14 | T02、T44 | 主菜单保留新游戏、继续、设置、退出；区分首日重开与已有日档继续，主动新局使旧档失效。 |
| US02、US05–08、US14–16 F05、F10 | T14、T16、T32 | 保留逐单位结算与只提交一次；保留跨日剩余进度，删除任意时点完整 UI 快照要求。 |
| US02、US04–05、US07–09、US11–12、US14 F14 | T43 | 更新地图隐藏、Boss 激活、最近日档和回退提示；不显示手动槽或历史档列表。 |
| US01、US14–16 F14 | T45 | 检查构建与整局流程，包括本机退出重进；另一台设备独立运行的构建测试仍保留，不要求搬运存档。 |

US15 新表述：作为玩家，我希望退出后从最近日界继续；首日尚无日档时重新开局，以便理解哪些进度会保留。验收时分别验证首日重新随机、多日同图恢复、当天进度回退与跨日操作只续执行一次。

# 7 四人协作与验收

## 7.1 建议的四个工作包

| 工作包 | 负责模块与接口 | 首次可演示交付 |
| --- | --- | --- |
| A 流程与存档 | M1、M5；定义 RunState 和结果提交字段 | 一次操作推进时间，跨日产生唯一文件，退出后从该日界恢复。 |
| B 地图探索 | M2 与地图面板 | 新局生成固定图，教学路线与相邻节点逐步开放，读档不重生成。 |
| C 战斗 | M3 与战斗面板 | 一场可胜败战斗，返回唯一结果；随后接懒惰和其他配置。 |
| D 村庄事件 | M4 与补给／事件面板 | 一次购买、一次事件和一次休整，统一提交资源及耗时。 |

这是职责建议，具体人员按熟悉程度分配。第一轮先锁定“结果、耗时、来源、保存字段”并串起一个节点；第二轮接通跨日恢复与懒惰教学；第三轮补齐三类小怪和首批原罪。16 天中建议至少保留最后 4 天联调、试玩与打包；实际工作量按四人的可投入时间确认。新增两个原罪的前提是前三个及最终首领已通过整局验收。

## 7.2 本次变更必须通过的检查

首日 T<3 退出不生成进度档；重进从零开始且允许新图。T=3 后仅出现一个正式日档，后续跨日覆盖。

多日退出恢复档内地图、原罪顺序、库存、事件和节点进度；当天未存内容回退，读取不补货、不再次生成或领奖。

跨日事件只续付剩余时间；跨日移动后的待进入节点仍正确触发战斗或事件。战斗临时状态不进存档。

运行中图的节点和连线集合始终与开局一致；未解锁内容不可见，完成节点后按规则开放邻居，回访不重刷。

本期原罪清单为 3–5 个且含懒惰；首个 Boss 为懒惰，其余不重复、同档难度，诅咒转美德各一次。

原罪数量小于六时仍能推进到 T=87 开启最终入口；倒计时只开启一次，最后一单位的最终胜利与双方同死按 GDD 判定。

主动新局后首日退出，不得回到上一局；写档失败保留上一份有效档并有提示，无手动保存或历史槽入口。

构建在目标设备上完成新局、懒惰、事件、跨日退出重进、死亡重试和最终通关。

## 7.3 编码前需锁定的少量内容

策划锁定第 5 章的节点完成／解锁、懒惰初始激活与教学门槛，以及是否保留断桥事件；程序按同一规则处理地图和事件。

内容组给出首批原罪名单、对应战斗配置与效果、区域阶段分布；候选武器技能及旧战斗边界继续按 GDD 待定项解决。

程序组锁定 Unity 版本和提交平台，并在该平台确认日档写入与替换方式；第 4 章的终局保留日档建议在联调前定案。

实现参考：Unity 的 ScriptableObject 用于共享配置资产；persistentDataPath 提供持久数据目录；JsonUtility 使用可序列化字段和受支持的集合。以下链接只用于 API 核对，不指定项目必须升级到 Unity 6。

ScriptableObject 官方说明　persistentDataPath 官方说明　JSON 序列化官方说明